|  |
| --- |
| 2024年泉州台商投资区巩固拓展脱贫成果项目实施计划 |
|
| **序号** | **乡（镇）** | **村** | **项目名称（建设内容）** | **项目建设性质** | **项目类型** | **项目子类型** | **带贫减贫机制** | **项目实施地点** | **项目（工程）进度安排** | **项目实施主体** | **项目实施责任单位** | **绩效目标** | **项目资金规模（万元）** | **筹资方式及明细（万元）** | **受益对象** |
| 1 | 张坂镇 | 浮山村 | 陆海基地提升工程2期 | 新建 | 产业基础设施项目 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，带动周边旅游发展。 | 浮山村 | 预计2024年2月开工，9月份完工 | 浮山村 | 浮山村 | 通过补齐基础设施建设短板，带动周边旅游发展。 | 20 | 上级补助+村级自筹 | 浮山村村民 |
| 2 | 台商区 | 台商区 | 低收入农户应急救助补助项目 | 新建 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 改善低收入农户生活条件 | 台商区 | 预计2024年2月开工，预计12月底完工 | 台商区 | 台商区 | 改善低收入农户生活条件。 | 20 | 上级补助+村级自筹 | 台商区村民 |
| 3 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈埭头村道路提级改造　 | 新建 | 巩固衔接补短板 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 陈埭头村 | 预计2024年2月开工，9月份完工 | 陈埭头村 | 陈埭头村村委会 | 通过道路升级改造，改善道路通行条件。 | 10 | 上级补助+村级自筹 | 陈埭头村村民 |
| 4 | 东园镇 | 上林村 | 上林村垃圾驿站至平安路路面周边道路硬化和排水工程 | 新建 | 巩固衔接补短板 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 上林村 | 预计2024年7月开工，9月份完工 | 上林村 | 上林村村委会 | 通过道路硬化和排水整治，提升周边环境。 | 20 | 上级补助+村级自筹 | 上林村村民 |
| 5 | 张坂镇 | 前见村 | 前见村熊坑坝下游溪流整治工程 | 新建 | 农业基础设施建设 | 其他 | 通过农田灌溉整治，改善周边环境条件 | 前见村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 前见村 | 前见村村委会 | 通过农田灌溉整治，改善周边环境条件 | 60 | 上级补助+村级自筹 | 前见村村民 |
| 6 | 百崎乡 | 下埭村 | 下埭村第一路口及4号滞洪区周边民族团结微景观建设项目二期 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 下埭村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 下埭村 | 下埭村村委会 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 100 | 上级补助+村级自筹 | 下埭村村民 |
| 7 | 百崎乡 | 莲埭村 | 莲埭村村庄路灯提升工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 莲埭村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 莲埭村 | 莲埭村村委会 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 40 | 上级补助+村级自筹 | 莲埭村村民 |
| 8 | 洛阳镇 | 上田村 | 篮球场文化宣传墙建设 | 新建 | 巩固衔接补短板 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 上田村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 上田村 | 上田村村委会 | 通过建设文化宣传墙，提升人居环境。 | 30 | 上级补助+村级自筹 | 上田村村民 |
| 9 | 百崎乡 | 莲埭村 | 百崎乡农贸批发市场项目 | 新建 | 基础设施建设 | 其他 | 带动村财增收 | 莲埭村 | 已完工 | 区城建公司、百崎乡 | 区城建公司、百崎乡 | 带动村财增收 | 50 | 上级补助+村级自筹 | 百崎乡村民 |
| 10 | 台商区 | - | 2024年脱贫人口跨省就业资金补助项目 | 新建 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 帮扶困难群众稳岗就业 | 台商区 | 已完工 | 台商区 | 台商区 | 帮扶跨省就业困难群众稳岗就业 | 15 | 上级补助+村级自筹 | 跨省就业群众 |
| 11 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 洛阳镇红色旅游观光步道项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 梅岭村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 梅岭村 | 梅岭村 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 40 | 上级补助+村级自筹 | 梅岭村村民 |
| 12 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏坑村西山路道路硬化工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 苏坑村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 苏坑村 | 苏坑村 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 19 | 上级补助+村级自筹 | 苏坑村村民 |
| 13 | 百崎乡 | 莲埭村 | 莲埭村岙厝自然村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通过道路硬化，补齐基础设施建设短板 | 莲埭村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 莲埭村 | 莲埭村 | 通过道路硬化，补齐基础设施建设短板 | 40 | 上级补助+村级自筹 | 莲埭村村民 |
| 14 | 洛阳镇 | - | 一事一议项目（道路硬化） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 通过道路硬化，补齐基础设施建设短板 | 洛阳镇 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 洛阳镇 | 洛阳镇 | 通过道路硬化，补齐基础设施建设短板 | 10 | 上级补助+村级自筹 | 洛阳镇村民 |
| 15 | 台商区 | - | 城乡供水一体化建设项目 | 新建 | 基础设施 | 其他 | 实施城乡供水一体化项目，保障居民饮水安全。 | 台商区 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 台商区 | 台商区 | 实施城乡供水一体化项目，保障居民饮水安全。 | 30 | 上级补助30万 | 台商区村民 |
| 16 | 洛阳镇 | - | 2024年农田连片整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 通过农田地块平整，改造提升农田基础设施。 | 洛阳镇 | 预计2024年7月开工，9月份完工 | 洛阳镇 | 洛阳镇 | 通过农田地块平整，改造提升农田基础设施。 | 20 | 上级补助+村级自筹 | 洛阳镇村民 |
| 17 | 张坂镇 | - | 一事一议项目（照明路灯建设） | 新建 | 乡村建设行动 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 张坂镇 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 张坂镇 | 张坂镇 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 10 | 上级补助+村级自筹 | 张坂镇村民 |
| 18 | 洛阳镇 | 下曾村 | 下曾溪国道至梅岭段观光道项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 下曾村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 下曾村 | 下曾村 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 100 | 上级补助+村级自筹 | 下曾村村民 |
| 19 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏坑村西山环境整治提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 苏坑村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 苏坑村 | 苏坑村 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 11 | 上级补助+村级自筹 | 苏坑村村民 |
| 20 | 张坂镇 | 群贤村 | 群贤村科龙山周边环境整治提升 | 新建 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 群贤村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 群贤村 | 群贤村 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 12 | 上级补助+村级自筹 | 群贤村村民 |
| 21 | 张坂镇 | 玉埕村 | 玉埕村环境整治提升 | 新建 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 玉埕村 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 玉埕村 | 玉埕村 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 5 | 上级补助+村级自筹 | 玉埕村村民 |
| 22 | 区玉沙集团 | - | 区生态农业公园项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 台商区 | 预计2024年3月开工，12月份完工 | 台商区 | 台商区 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 45 | 上级补助+村级自筹 | 台商区村民 |