|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年泉州台商投资区巩固拓展脱贫成果项目库实施计划 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **序号** | **乡（镇）** | **村** | **项目名称 （建设内容）** | **项目建设 性质** | **项目类型** | **项目子类型** | **带贫减贫机制** | **项目实施地点** | **项目（工程）进度安排** | **项目实施 主体** | **项目实施 责任单位** | **绩效目标** | **项目资金规模（万元）** | **筹资方式及 明细（万元）** | **受益对象** |
| 1 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈埭头埔兜自然村道路提级改造 | 新建 | 巩固衔接补短板 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 陈埭头村 | 预计2023年2月开工，9月份完工 | 陈埭头村 | 陈埭头村村委会 | 通过道路升级改造，改善道路通行条件。 | 10 | 上级补助+村级自筹 | 陈埭头村村民 |
| 2 | 洛阳镇 | 上田村 | 篮球场文化宣传墙建设 | 扩建 | 巩固衔接补短板 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 上田村 | 2022年9月开工，2023年2月份完工 | 上田村 | 上田村村委会 | 通过建设文化宣传墙，提升人居环境。 | 30 | 上级补助+村级自筹 | 上田村村民 |
| 3 | 东园镇 | 上林村 | 上林村垃圾驿站至平安路路面周边道路硬化和排水工程 | 新建 | 巩固衔接补短板 | 其他 | 补齐基础设施建设短板，提升周边环境。 | 上林村 | 预计2023年7月开工，9月份完工 | 上林村 | 上林村村委会 | 通过道路硬化和排水整治，提升周边环境。 | 20 | 上级补助+村级自筹 | 上林村村民 |
| 4 | 张坂镇 | 前见村 | 前见村熊坑坝下游溪流整治工程 | 新建 | 农业基础设施建设 | 其他 | 通过农田灌溉整治，改善周边环境条件 | 前见村 | 预计2023年3月开工，12月份完工 | 前见村 | 前见村村委会 | 通过农田灌溉整治，改善周边环境条件 | 60 | 上级补助+村级自筹 | 前见村村民 |