|  |
| --- |
| 2022年泉州台商投资区巩固拓展脱贫成果项目库汇总表 |
|
| **序号** | **乡（镇）** | **村** | **项目名称（建设内容）** | **项目建设性质** | **项目类型** | **项目子类型** | **带贫减贫机制** | **项目实施地点** | **项目（工程）进度安排** | **项目实施主体** | **项目实施责任单位** | **绩效目标** | **项目资金规模（万元）** | **筹资方式及明细（万元）** | **受益对象** |
| 1 | 洛阳镇 | 前园村 | 农田道路改造 | 新建 | 基础设施 | 其他 | 改善道路通行条件 | 前园村 | 预计2022年3月开工，9月份完工 | 前园村 | 前园村 | 改善道路通行条件 | 130 | 上级补助+村级自筹 | 前园村村民 |
| 2 | 洛阳镇 | 前园村 | 番仔楼改造 | 扩建 | 产业项目 | 其他 | 改善村居环境 | 前园村 | 预计2022年3月开工，12月份完工 | 前园村 | 前园村 | 通过修缮番仔楼改建成民宿，餐饮休闲场所，产生收益。 | 200 | 上级补助+村级自筹 | 前园村村民 |
| 3 | 张坂镇 | 上仑村 | 东张溪整治建设 | 新建 | 基础设施 | 其他 | 发展农业配套设施 | 上仑村 | 预计2022年5月开工，11月份完工 | 上仑村 | 上仑村 | 发展农业配套设施 | 100 | 上级补助+村级自筹 | 上仑村村民 |
| 4 | 百崎乡 | 下埭村 | 滞洪区周边植物种植 | 新建 | 产业项目 | 其他 | 改善周边环境条件 | 下埭村 | 预计2022年1月开工，12月份完工 | 下埭村 | 下埭村 | 改善周边环境条件 | 200 | 上级补助+村级自筹 | 下埭村村民 |
| **5** | 百崎乡 | 百崎乡 | 百崎乡太阳能光伏发电项目（利用辖区内公共场所的屋顶建设分布式光伏电站） | 新建 | 产业发展 | 其他 | 乡村年经营性收入预计可增加50万元 | 百崎乡政府、司法所、敬老院及各村委会、老协会等公共场所的屋面 | 预计2022年3月开工，12月份完工 | 百崎乡政府 | 百崎乡政府 | 乡村年经营性收入预计可增加50万元 | 400 | 上级补助+村级自筹 | 百崎乡村民 |